FISA DE POST - COORDONATOR PROTECTIA MUNCII (BauKG)

Proiect Schallergasse 35, 1120 Wien (KG 01305 Meidling, EZ 2235, GST .1241) | temei: Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)

# 1. Rolul pe scurt

Coordoneaza securitatea si sanatatea in munca pe santier atunci cand lucreaza angajati ai mai multor firme (cazul nostru). Cuprinde doua etape: Planungskoordinator (in proiectare) si Baustellenkoordinator (in executie). Este a DOUA persoana obligatorie pe care o contractam direct.

# 2. Cine poate fi / calificare

Persoana cu pregatire de specialitate relevanta (constructii) SI minimum 3 ani experienta relevanta (tipic Baumeister sau echivalent) - § 3 Abs. 3 BauKG.

Nota - Beneficiarul (A&C) ar putea prelua rolul DOAR daca indeplineste calificarea de mai sus; altfel se contracteaza (cazul nostru).

# 3. Ce face (responsabilitati)

In PROIECTARE (Planungskoordinator): intocmeste Planul de securitate si sanatate (SiGe-Plan) si dosarul pentru lucrari ulterioare (Unterlage fuer spaetere Arbeiten); coordoneaza principiile de prevenire inca din faza de planificare.

Vorankuendigung (preavizul) catre Arbeitsinspektorat cu min. 2 saptamani inainte de deschiderea santierului (obligatoriu la > 500 om-zile SAU > 30 zile cu > 20 lucratori simultan - la noi pragul se depaseste).

In EXECUTIE (Baustellenkoordinator): coordoneaza firmele pe teme de securitate, adapteaza SiGe-Plan la evolutia santierului, face inspectii periodice, verifica respectarea masurilor.

Tine legatura cu Bauführer-ul si cu firmele; documenteaza coordonarea (protocoale de santier pe SSM).

Actualizeaza dosarul pentru lucrari ulterioare, predat beneficiarului la final.

# 4. Ce livreaza

SiGe-Plan (Plan de securitate si sanatate) + actualizari.

Vorankuendigung transmisa la Arbeitsinspektorat (dovada).

Unterlage fuer spaetere Arbeiten (dosar pentru intretinerea/lucrarile viitoare).

Protocoale de inspectie SSM pe santier.

# 5. Ce cerem in contract

Acoperirea AMBELOR etape (proiectare + executie) sau delimitarea clara daca se contracteaza separat.

Frecventa inspectiilor pe santier.

Transmiterea Vorankuendigung si dovada.

Asigurare de raspundere.

Nota: rolul BauKG este DIFERIT de dirigentia de santier (ÖBA) si de Bauführer. La constructori/oferte, Gschirtz si LVR au inclus serviciul; la varianta Mattes trebuie contractat separat sau transferat antreprenorului general.