PROCES-VERBAL

de instalare, instruire și punere în funcțiune

Nr.: S-PV 001    Data: 16.09.2026    Locul: sediul beneficiarului, Mun. Călărași, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 39

Încheiat astăzi, 16.09.2026, între:

| FURNIZOR: INDUNOVA ROBOTICS S.R.L. Sediu: Sat Botești nr. 37, Oraș Zlatna, Jud. Alba CUI: 52786670 Nr. ONRC: J2025082650004 Reprezentant legal: Pușcău Bogdan-Sebastian – Administrator | BENEFICIAR (ACHIZITOR): INDUSTRY DEVELOPMENT PRINTER S.R.L. Sediu: Mun. Călărași, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 39, Jud. Călărași CUI: RO50436813 Nr. ONRC: J2024016413007 Reprezentant legal: Cercel Paraschiva – Administrator |
| --- | --- |

în baza Contractului de furnizare nr. 9/29.07.2026 (art. 5, 7, 12 și 15), încheiat în cadrul proiectului „Sistem integrat bazat pe inteligență artificială (AI) pentru monitorizarea în timp real a defectelor în procesul de imprimare 3D”, cod proiect 334979, finanțat prin PCIDIF 2021–2027, contract de finanțare nr. 390064/16.09.2025.

Produsele care fac obiectul prezentului proces-verbal au fost livrate cu factura fiscală nr. I-2 din 08.09.2026 și avizul de însoțire a mărfii, iar seriile echipamentelor sunt înscrise în Certificatul de calitate și conformitate nr. S-CCC 001 din 16.09.2026.

A. LUCRĂRI DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE EFECTUATE (conform art. 12 din contract)

| Nr. | Operațiune efectuată | Echipamente | Efectuat (DA/NU) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalarea celor 8 camere IP Hikvision DS-2CD2043G2-I(U) 4 MP: montaj pe poziții, doze de conexiuni, cablare Cat.6, conectori | 8 camere IP, doze, cablu Cat.6, accesorii | DA | fără observații |
| 2 | Montarea sistemului de înregistrare: NVR Hikvision DS-7608NXI-K2/8P cu HDD WD Purple 8 TB; alimentare PoE camere, inițializare HDD, configurare înregistrare | NVR + HDD 8 TB | DA | fără observații |
| 3 | Instalarea celor 6 camere Machine-Vision Luxonis OAK-D Pro (SKU A00546) pe posturile de lucru indicate de beneficiar | 6 camere OAK-D Pro | DA | fără observații |
| 4 | Montarea celor 6 suporturi reglabile pentru cameră și iluminare, reglaj poziție/unghi | 6 suporturi | DA | fără observații |
| 5 | Conectarea cablurilor de comunicație și alimentare (USB 3.0 / Ethernet industrial, min. 5 m) între camere și sistemul de calcul | 6 seturi cabluri | DA | fără observații |
| 6 | Instalarea sistemelor de iluminare industrială MindVision MV-HLH120W/30 (ring light) cu controlere de iluminare și surse de alimentare | 6 ring light + 6 controlere + 6 surse | DA | fără observații |
| 7 | Instalarea plăcilor de interfață PCIe cu min. 4 porturi USB 3.0 în sistemele de calcul ale beneficiarului, instalare drivere | 6 plăci PCIe USB 3.0 | DA | fără observații |
| 8 | Configurarea tuturor echipamentelor: adrese IP, conturi de acces, parametri camere/NVR, drivere și SDK/software producător pentru camerele Machine-Vision | întregul sistem | DA | fără observații |
| 9 | Verificarea comunicației dintre echipamente (camere – NVR, camere OAK – sistem de calcul, controler – iluminare) | întregul sistem | DA | fără observații |

B. TESTE FUNCȚIONALE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (conform art. 15 din contract)

| Nr. | Verificare / test efectuat | Rezultat (conform / neconform) | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corespondența produselor instalate cu oferta tehnică și cu specificațiile din caietul de sarcini; existența tuturor accesoriilor; integritatea echipamentelor | conform | fără observații |
| 2 | Funcționarea sistemului video: toate cele 8 camere IP transmit imagine, câmp vizual reglat, iluminare IR pe timp de noapte | conform | fără observații |
| 3 | Funcționarea NVR: înregistrare continuă / la mișcare pe toate canalele, redare (playback), export înregistrări, HDD recunoscut la capacitate nominală | conform | fără observații |
| 4 | Calitatea imaginilor: rezoluție 4 MP, claritate, fără artefacte; setări de imagine verificate | conform | fără observații |
| 5 | Funcționarea camerelor Machine-Vision: cele 6 camere OAK-D Pro sunt detectate de sistemul de calcul, captură imagine RGB și adâncime, parametri de expunere/focus verificați | conform | fără observații |
| 6 | Funcționarea sistemelor de iluminare: aprindere / reglaj intensitate de la controler pentru toate cele 6 ring light | conform | fără observații |
| 7 | Funcționarea interfețelor PCIe USB 3.0: porturi active, debit corespunzător, fără deconectări | conform | fără observații |
| 8 | Transmiterea imaginilor către sistem: fluxul video de la camerele Machine-Vision ajunge în aplicația/software-ul beneficiarului | conform | fără observații |
| 9 | Compatibilitatea tuturor componentelor și funcționarea ca sistem integrat; funcționarea aplicațiilor software livrate (client NVR, SDK camere) | conform | fără observații |
| 10 | Accesul local și de la distanță la sistemul video (dacă este prevăzut în ofertă), conturi de acces predate beneficiarului | conform | fără observații |

Data punerii în funcțiune: 16.09.2026. Sistemul a fost predat beneficiarului în stare completă de funcționare, conform art. 12 din contract.

C. INSTRUIREA PERSONALULUI BENEFICIARULUI (conform art. 7 din contract)

Furnizorul a efectuat instruirea de bază a personalului desemnat de beneficiar, la sediul acestuia, cu următoarea tematică:

- operarea sistemului de supraveghere video: vizualizare live, redare înregistrări, căutare după dată/eveniment, export înregistrări, gestionarea conturilor de utilizator ai NVR-ului;

- configurarea de bază a camerelor IP și a NVR-ului (setări de imagine, detecție mișcare, program de înregistrare) și accesul local / de la distanță;

- conectarea, pornirea și utilizarea camerelor Machine-Vision Luxonis OAK-D Pro: instalarea software-ului producătorului, captura de imagini, verificarea parametrilor camerei;

- operarea sistemelor de iluminare industrială MindVision: pornire/oprire, reglaj intensitate de la controler, alimentare;

- reguli de utilizare și întreținere curentă: curățare optică, verificarea cablurilor și a conexiunilor, condiții de mediu;

- condițiile de garanție și procedura de sesizare a defecțiunilor în perioada de garanție (art. 21–22 din contract).

Durata instruirii: 16 ore (2 x 8 ore).

Personal instruit din partea beneficiarului:

| Nr. | Nume și prenume | Funcția | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghiță Bogdan |  |  |
| 2 |  |  |  |

Persoanele instruite declară că au primit informațiile necesare pentru utilizarea în siguranță și conform destinației a echipamentelor livrate.

D. DOCUMENTE ȘI ELEMENTE PREDATE BENEFICIARULUI (conform art. 11 și 18 lit. d din contract)

| Nr. | Document / element predat | Predat (DA/NU) / Observații |
| --- | --- | --- |
| 1 | Factura fiscală nr. I-2 din 08.09.2026 | DA |
| 2 | Aviz de însoțire a mărfii | DA |
| 3 | Certificat de calitate și conformitate (cu seriile echipamentelor) | DA |
| 4 | Certificat de garanție (24 luni de la recepția finală) | DA |
| 5 | Fișe tehnice ale echipamentelor | DA |
| 6 | Manuale de utilizare (Hikvision camere/NVR, Luxonis OAK, MindVision iluminare) | DA |
| 7 | Conturi și parole de acces NVR / aplicații, adrese IP configurate (predate reprezentantului beneficiarului) | DA |
| 8 | Software / SDK producător pentru camerele Machine-Vision (link sau suport de instalare) | DA |

E. CONCLUZII

Lucrările de instalare, configurare și testare au fost executate integral de furnizor, fără costuri suplimentare, conform art. 7 și art. 12 din contract. Sistemul integrat de supraveghere video și echipamentele Machine-Vision au fost puse în funcțiune și predate beneficiarului în stare completă de funcționare, iar personalul beneficiarului a fost instruit.

Prezentul proces-verbal stă la baza recepției cantitative, calitative și funcționale (Procesul-verbal de recepție) și a declanșării perioadei de garanție de 24 de luni, conform art. 20 din contract.

Observații / neconformități constatate și termen de remediere: fără observații.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

| Furnizor: INDUNOVA ROBOTICS S.R.L. Pușcău Bogdan-Sebastian – Administrator Semnătura și ștampila: ___________________________ | Beneficiar: INDUSTRY DEVELOPMENT PRINTER S.R.L. Cercel Paraschiva – Administrator Semnătura și ștampila: ___________________________ |
| --- | --- |