PLAN DE AFACERI — EVA-AGRI

robot autonom de recoltare pentru ferme indoor (căpșuni și roșii)

PoCIDIF Acțiunea 2.1 · SRM DESIGN SRL · CUI 47344051 · 12.08.2026

# 0. Rezumat executiv

EVA-Agri este un robot autonom care recoltează selectiv căpșuni și roșii în ferme indoor (sere și ferme verticale), rezolvând veriga cea mai costisitoare și cel mai greu de acoperit cu forță de muncă din agricultura în mediu controlat: culesul. Robotul combină percepția vizuală bazată pe inteligență artificială (localizarea fructului și estimarea gradului de coacere), un gripper moale care culege fără a vătăma fructul, și o platformă mobilă care navighează autonom pe rândurile serei.

La culturile speciale munca poate depăși 30% din costul de producție, iar culesul este operațiunea cea mai intensivă; la căpșuni, costul cu munca a crescut recent cu 0,50-0,70 €/kg din cauza salariului minim mai mare și a reglementărilor de cazare a lucrătorilor sezonieri (surse 2025 – vezi Anexa Surse). Un robot care culege consecvent, 24/7, cu manipulare blândă și date de randament în timp real, are o piață clară și un calcul de rentabilitate direct pentru fermier.

Proiectul duce produsul de la prototip validat în laborator (TRL 4-5) la un demonstrator funcțional testat într-o fermă reală (TRL 6-7), în 24 de luni, cu o echipă tehnică proprie de 4 specialiști. Bugetul total este de 600.000 € (grant nerambursabil 500.000 €, cofinanțare 100.000 €), concentrat pe dezvoltarea tehnică — salarii de cercetare-dezvoltare.

| Indicator-cheie | Valoare | Notă |
| --- | --- | --- |
| Cost total al proiectului | 600.000 € | fără TVA |
| Grant nerambursabil | 500.000 € | intensitate medie 83% |
| Cofinanțare | 100.000 € | 20% din grant |
| Durata | 24 luni | TRL 4-5 → 6-7 |
| Echipa | 4 specialiști | 1 coordonator + 3 experți |
| Piața țintă | ferme indoor UE | căpșuni + roșii |

# Partea I — Descrierea solicitantului

## A. Date generale

| Element | Valoare |
| --- | --- |
| Denumire | SRM DESIGN SRL |
| CUI / ORC | 47344051 / J2022001872019 |
| Sediu social | Alba Iulia, B-dul Transilvaniei nr. 29A, jud. Alba |
| Reprezentant legal | Neamțiu Toader-Florin, administrator |
| CAEN principal | 7412 – design; secundare 7112 inginerie, 6210 software |
| Locul de implementare | Alba Iulia, Str. Emil Racoviță nr. 9 (comodat) |

Notă de eligibilitate: la data redactării, SRM DESIGN necesită o recapitalizare (aport asociat pentru acoperirea pierderilor) pentru a nu se încadra ca „întreprindere în dificultate”, condiție eliminatorie. Aportul de cofinanțare (~510.000 lei) rezolvă simultan această condiție. Vezi documentul de verificare a eligibilității.

## B. Activitatea curentă

SRM DESIGN activează în proiectare tehnică (design 7412, inginerie 7112) și software (6210). Prin acest proiect, firma își extinde competențele către dezvoltarea de produse robotice inteligente, valorificând experiența de proiectare și pe cea software.

[ DE COMPLETAT ] Istoricul detaliat, cifra de afaceri pe ani, proiectele relevante și infrastructura tehnică — se completează pe baza listei de întrebări pentru Partea I.

# Partea a II-a — Descrierea proiectului

## C.1 Problema și oportunitatea de piață

Agricultura în mediu controlat (sere, ferme verticale, indoor farming) se extinde rapid în Europa, împinsă de nevoia de securitate alimentară, de reducerea dependenței de import și de producția locală pe tot parcursul anului. În acest sector, culesul rămâne veriga slabă:

- Culesul este cea mai intensivă în muncă operațiune — la căpșuni și roșii reprezintă tipic 40-50% din costul forței de muncă.

- Forța de muncă sezonieră scade și se scumpește: în 2024 unele ferme au avut deficit de 10-15% din forța de muncă la vârful de recoltare, iar suprafața de căpșuni a Germaniei s-a redus cu 13%; Brexit, controalele mai stricte în Spania și întârzierile programelor de lucrători sezonieri au redus disponibilitatea (surse 2025).

- Fructele delicate cer cules selectiv (doar cele coapte) și manipulare blândă — greu de automatizat, deci cu valoare mare dacă e rezolvat.

- Fereastra de recoltare e scurtă: întârzierea culesului înseamnă pierdere directă de producție și de calitate.

Oportunitatea: un robot care culege selectiv, consecvent și 24/7, cu manipulare blândă, transformă un cost variabil imprevizibil (munca sezonieră) într-un cost fix predictibil (amortizarea robotului), oferind fermierului un calcul de rentabilitate clar.

## C.2 Soluția și inovarea

EVA-Agri este un robot mobil autonom de recoltare, cu trei subsisteme integrate: percepție AI, manipulare blândă și navigație autonomă. Elementele de noutate care îl diferențiază:

- Recoltare MULTI-CULTURĂ pe aceeași platformă — căpșuni și roșii — prin gripper adaptabil și modele de viziune reantrenabile, față de roboții de nișă mono-cultură de pe piață.

- Estimarea gradului de coacere prin model AI pe imagine RGB-D (nu doar prag de culoare), pentru cules selectiv real.

- Gripper moale (soft-robotics) cu control de forță, care culege fără a vătăma fructul — critic pentru durata de raft.

- Antrenare sim-to-real în NVIDIA Isaac Sim/Isaac Lab, care reduce drastic costul și timpul colectării de date reale.

- Procesare AI la marginea rețelei (edge), pentru funcționare în timp real și offline în seră.

- Cartografierea randamentului și a calității ca serviciu de date pentru fermier.

Aceste elemente susțin criteriile eliminatorii 1.1 (caracter inovativ, 20p) și 2.2 (inovare la nivel internațional, 10p), iar recoltarea multi-cultură susține 1.2 (aplicabilitate multi-sectorială — mai multe culturi/tipuri de fermă).

## C.3 Descrierea tehnică

Arhitectura este modulară, pe ROS 2, cu trei module funcționale:

Percepție (Computer Vision / AI):

- Cameră RGB-D pentru detecția și localizarea 3D a fructelor (detecție de tip YOLO + estimare de poziție/orientare 6D).

- Clasificator de coacere antrenat pe seturi de date reale + sintetice generate în simulare.

- Detectarea obstacolelor (frunze, tulpini) și planificarea punctului și unghiului de prindere.

Manipulare:

- Braț cu gripper moale, cu senzori de forță, care prinde, răsucește/taie și depune fructul în tavă fără vătămare.

- Strategii de prindere diferite pentru căpșună (pe codiță) vs. roșie (ciorchine/individual).

Navigație:

- Platformă mobilă care se deplasează autonom pe rândurile serei (pe șină sau pe roți, cu ROS 2 Nav2).

- Coordonarea deplasare-percepție-manipulare pentru acoperirea completă a rândului.

Etapele de dezvoltare urmează nivelurile TRL: integrarea subsistemelor (TRL 5), demonstrarea în mediu relevant — seră de test (TRL 6), demonstrarea în fermă reală, în producție (TRL 7).

## C.4 Piața (dimensionare)

| Nivel | Descriere |
| --- | --- |
| TAM | Piața globală a roboților agricoli: ~14,4 mld USD (2025) → ~53 mld USD (2035), CAGR ~14,2%. Segmentul roboților de recoltare crește mai repede (CAGR 17,6-19,6%). |
| SAM | Fermele indoor de căpșuni și roșii din UE. Indoor farming Europa: ~12-14,8 mld USD (2025), CAGR ~9-14%; Europa = 33,9% din piața globală (lider mondial). |
| SOM | Fermele indoor medii-mari din România și țările vecine, abordabile în 3-5 ani prin vânzare directă și RaaS — zonă neacoperită de jucătorii mari. |

Context de piață (surse 2025): piața globală a roboților agricoli era de ~14,4 mld USD în 2025, cu proiecție de ~53 mld USD până în 2035 (CAGR ~14,2%); segmentul roboților de recoltare crește și mai repede — CAGR de 17,6% până la 19,6%, iar unii analiști estimează piața roboților de recoltare la peste 4,8 mld USD în 2032. Baza de clienți — indoor farming în Europa — valora ~12-14,8 mld USD în 2025 (CAGR ~9-14%), Europa fiind lider mondial cu 33,9% cotă de piață (susținută de clusterul de sere high-tech din Olanda); ferma verticală europeană crește cu CAGR ~21%. Recoltarea căpșunilor este deja o piață dedicată, urmărită separat de firmele de analiză.

## C.5 Concurența și avantajul competitiv

Piața are deja jucători validați, ceea ce confirmă cererea reală: Octinion (Belgia, robotul Rubion, primul robot comercial de căpșuni în seră, cu end-effector moale), Agrobot (Spania, platformă cu 24 de brațe, seră și câmp), Dogtooth Technologies (Marea Britanie, flotă de roboți, venituri de ~76 mil. USD în 2024), plus Harvest CROO, Traptic, FF Robotics. Semnal puternic de maturizare a pieței: în 2025 CNH Industrial a achiziționat activele Advanced Farm (căpșuni + mere), iar Oishii a achiziționat Tortuga AgTech (reducere de costuri ~50%). În Japonia, peste 7.300 de roboți lucrează deja în ferme de căpșuni și roșii. Majoritatea acestor soluții sunt însă MONO-cultură și scumpe — exact spațiul pe care EVA-Agri îl atacă prin abordarea multi-cultură (căpșuni + roșii) și prin proximitatea față de Europa Centrală și de Est, unde acești jucători nu sunt prezenți.

- Multi-cultură (căpșuni + roșii) pe o platformă — flexibilitate pentru ferme mixte, cost de capital amortizat pe mai multe culturi.

- Cost de dezvoltare mai mic prin antrenare în simulare și componente accesibile.

- Proximitate și suport local pentru piața Europei Centrale și de Est, unde jucătorii mari nu sunt prezenți.

- Componenta de date (randament, calitate) ca sursă suplimentară de valoare.

## C.6 Modelul de afaceri

- Vânzarea de unități către ferme indoor mari, cu contract de service și actualizări software.

- Robot-as-a-Service (abonament sezonier/lunar) pentru fermele medii care preferă cost operațional în locul investiției.

- Servicii recurente: mentenanță, piese, actualizări de modele AI, analiză de date.

## C.7 Echipa de proiect

| Rol | Responsabilitate | Normă |
| --- | --- | --- |
| Coordonator tehnic robotică-AI — Dr. Mihai Jalobeanu | arhitectură de sistem, integrare, conducere R&D | 24 luni |
| Expert Computer Vision / AI — Adrian Potra | detecția fructului + estimarea coacerii, antrenare modele | 24 luni |
| Expert sisteme & integrare AI — Cristina Potra | gripper delicat, control de forță, cules selectiv | 24 luni |
| Expert dezvoltare produs & business dev. — Bogdan Pintea | platformă mobilă ROS 2, cartografiere, integrare fermă | 23 luni |

Structura (1 coordonator + 3 experți) îndeplinește criteriul eliminatoriu 4.1 (15 puncte) cu marjă. Echipa acoperă puternic zona AI / computer vision / sisteme — nucleul inovării. Partea de manipulare/gripper este condusă de coordonator (experiență în robotică) și sprijinită de competența de proiectare a SRM DESIGN; dacă e nevoie, un inginer de soft-robotics poate fi adăugat ca a cincea resursă.

Echipă nominalizată (CV-uri în capitolul 02 – Documente persoane): Dr. Mihai Jalobeanu – coordonator tehnic robotică-AI; Adrian Potra – expert AI / computer vision; Cristina Potra – expert sisteme și integrare AI; Bogdan Pintea – expert dezvoltare produs și business development. Criteriul 4.1 (coordonator cu peste 5 ani experiență + minimum 2 experți tehnici) este îndeplinit cu marjă de aceste CV-uri de nivel internațional.

## C.8 Graficul de implementare (24 luni)

| Etapa | Conținut | Luni / TRL |
| --- | --- | --- |
| E1 | Cerințe, colectare date, arhitectură, seturi de antrenament (reale + simulare) | L1-L5 · TRL 5 |
| E2 | Dezvoltare percepție (detecție + coacere) și manipulare (gripper moale) | L4-L14 |
| E3 | Integrare platformă mobilă + navigație pe rânduri | L8-L16 |
| E4 | Demonstrator integrat în seră de test | L14-L20 · TRL 6 |
| E5 | Pilot în fermă reală, în producție | L18-L23 · TRL 7 |
| E6 | Go-to-market, management, informare, audit | L1-L24 |

# D. Buget și proiecții financiare

## D.1 Structura bugetului (600.000 €, focus pe salarii)

| Categorie | Cost € | Grant € | Cofinanțare € |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal tehnic propriu (CDI 80%) | 500.000 | 400.000 | 100.000 |
| Promovare / go-to-market (minimis) | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Management de proiect (minimis) | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Informare și publicitate (minimis) | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Audit tehnic (minimis) | 15.000 | 15.000 | 0 |
| TOTAL | 600.000 | 500.000 | 100.000 |

Verificări de conformitate: activitate de bază 80% (≥80%) · personal propriu 100% din bază (≥20%) · minimis 100.000 € (≤300.000) · consultanță+management 30.000 € (≤10%). Detaliile pe rol și lună sunt în fișierul de buget „EVA-Agri_Buget_600k_salarii”.

## D.2 Proiecții de comercializare (după proiect)

După atingerea TRL 7, comercializarea începe cu primele unități vândute/închiriate. Proiecțiile de mai jos sunt orientative și se fundamentează în versiunea finală cu prețul de listă și volumele contractate.

| An după proiect | Unități | Venit orientativ € | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| An 1 durabilitate | 2-3 | primele vânzări | vânzare + pilot |
| An 2 | 6-10 | ramp-up | vânzare + RaaS |
| An 3 | 15-20 | scalare | vânzare + RaaS + service |

[ DE COMPLETAT ] Preț de listă / tarif RaaS, cost de producție unitar, indicatorii RI și PI_D — de calculat în macheta financiară finală.

# E. Riscuri și atenuare

| Risc | Prob. | Impact | Atenuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Eligibilitatea SRM (firmă în dificultate) | medie | CRITIC | recapitalizare prin aport asociat înainte de depunere |
| Acuratețea culesului sub țintă în fermă reală | medie | ridicat | antrenare sim-to-real, pilot iterativ, seturi de date extinse |
| Vătămarea fructului la manipulare | medie | ridicat | gripper moale + control de forță, testare pe durata de raft |
| Termene de dezvoltare depășite | medie | mediu | arhitectură modulară, livrabile pe etape TRL |
| Adoptarea lentă de către fermieri | medie | mediu | model RaaS cu barieră mică de intrare, pilot demonstrativ |

# F. Concluzii

EVA-Agri atacă o problemă reală, scumpă și în creștere — culesul în fermele indoor — cu o soluție tehnică diferențiată (multi-cultură, cules selectiv AI, manipulare blândă) și un model de afaceri clar. Proiectul este dimensionat prudent (600.000 €, concentrat pe dezvoltare tehnică), potrivit capacității actuale a solicitantului, și aliniat integral la regulile schemei: grant 500.000 €, cofinanțare minimă 100.000 €, echipă care îndeplinește criteriul eliminatoriu de capacitate.

Condiția care trebuie rezolvată înainte de depunere rămâne recapitalizarea SRM DESIGN — iar aportul necesar pentru cofinanțare o acoperă simultan.

# Autoevaluare pe grila de evaluare (orientativ)

| Punct | Criteriu | Puncte | Acoperit prin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Caracter inovativ (ELIMINATORIU) | 20 | C.2 – multi-cultură, cules selectiv AI, gripper moale |
| 1.2 | Multi-sectorial | 10 | C.2, C.4 – culturi și tipuri de fermă |
| 2.1 | Maturitate + potențial de piață | 5 | C.1, C.8 – TRL, cerere de piață |
| 2.2 | Inovare internațională (ELIMINATORIU) | 10 | C.2, C.5 – față de stadiul tehnicii |
| 3.1 | Coerență proiect + buget | 15 | C.8, D – grafic și buget corelate |
| 4.1 | Echipă (ELIMINATORIU) | 15 | C.7 – coordonator + 3 experți |
| 4.2 | Cofinanțare | 5 | D – 20% (minim, 0/5 dacă la minim) |
| 5-8 | Performanță, teme orizontale, RI, sustenabilitate | 20 | D, E – de fundamentat cu macheta finală |

Compromis conștient: la cofinanțare minimă (20%), criteriul 4.2 dă 0/5 puncte. Restul criteriilor rămân la maxim → punctaj proiectat peste pragul de calitate. Pentru cele 5 puncte de la 4.2 ar fi nevoie de cofinanțare voluntară suplimentară.

Anexă — Surse de piață (2025)

• Emergen Research — Agricultural Robots Market (14,4 mld USD 2025 → 53,46 mld 2035, CAGR 14,2%).

• Market Growth Reports — Crop Harvesting Robots Market (CAGR 17,6%).

• Intel Market Research — Agricultural Harvesting Robot Market (298 mil USD 2025 → 855 mil 2031, CAGR 19,6%).

• Astute Analytica — Harvesting Robot Market (peste 4,8 mld USD până în 2032).

• Mordor Intelligence — Europe Indoor Farming Market (~12 mld USD 2025, CAGR ~14%).

• IMARC / Grand View Research / Market Data Forecast — Europe Indoor & Vertical Farming (~14,8 mld USD 2025; Europa 33,9% cotă; vertical farming CAGR ~21%).

• EFFAT, Dirt-to-Dinner, ItalianBerry, cafébabel — deficit forță de muncă și costuri (deficit 10-15% în 2024; căpșuni Germania −13%; +0,50-0,70 €/kg cost muncă).

• Future Farming / OpenPR / HortiDaily — jucători și M&A 2025 (Octinion, Agrobot, Dogtooth ~76 mil USD 2024; CNH–Advanced Farm; Oishii–Tortuga).

• Washington State University — robot de recoltare căpșuni (gripper siliconic moale + viziune AI; eficiență 58% → 74%).

Notă: cifrele provin din rapoarte de piață comerciale (2025) și presă de specialitate; se citează ca ordin de mărime și tendință. Pentru versiunea finală se pot achiziționa 1-2 rapoarte de referință pentru cifre exacte.