DOSARUL DE EVIDENȚĂ A NIVELULUI TRL 6

parcursul TRL 1 → TRL 6 al robotului humanoid EVA: de la nevoia de piață la prototipul demonstrat

EVA – Empathic Virtual Assistant · DANCOR PROIECT SRL · 16.07.2026

CUM SE FOLOSEȘTE ACEST DOCUMENT. Dosarul conține două lucruri diferite. Narativul — nevoia de piață, intenția, logica tehnică a fiecărui nivel și criteriile de ieșire — este complet și poate fi folosit ca atare. Dovezile propriu-zise — rapoarte, măsurători, înregistrări, seturi de date — sunt marcate [DE ATAȘAT] sau [DE ÎNTOCMIT] și trebuie completate cu documentele reale ale societății. Un dosar TRL nu se scrie: se probează. Capitolul 15 conține registrul complet al dovezilor, iar capitolul 13 conține protocolul după care se produce singura dovadă care încă lipsește obligatoriu: raportul de demonstrație TRL 6.

# 1. Scopul dosarului

Proiectul EVA este depus pe Acțiunea 2.1 cu o încadrare TRL 6 → TRL 9: nu inventăm tehnologia, ci o ducem de la prototip demonstrat la produs fabricat, certificat și vândut. Această încadrare are o consecință directă: nivelul de plecare nu se declară, se dovedește. Evaluatorul trebuie să poată verifica, pe documente, că la data depunerii există un robot humanoid integrat, funcțional, demonstrat în mediu relevant — și că el este rezultatul unui parcurs coerent, nu al unei afirmații.

Dosarul de față reconstituie acest parcurs de la TRL 1 la TRL 6, arată ce dovedește fiecare nivel, ce documente îl probează și cine l-a realizat. El servește simultan: criteriului 2.1 (potrivirea produs-piață și maturitatea), criteriului 1.1 (inovare — trasabilitatea soluției tehnice), criteriului 4.1 (capacitatea echipei, demonstrată prin ce a livrat deja) și, indirect, criteriului 3.1 (coerența bugetului, prin faptul că arată de ce proiectul are nevoie exact de ce cere).

# 2. Nevoia de piață: de unde a pornit totul

EVA nu a pornit de la o tehnologie care își caută o utilizare, ci de la o problemă care nu avea soluție acceptabilă.

## Problema

În producție, logistică și administrarea facilităților din Europa Centrală și de Est există o categorie de sarcini care rămân neacoperite: verificarea vizuală repetitivă, inventarierea, citirea instrumentelor, patrularea, manipularea ușoară de obiecte variate. Sunt sarcini simple pentru un om, care consumă însă timp de personal calificat și care rămân tot mai des neocupate — populația activă scade, iar posturile de execuție repetitivă sunt cele mai greu de acoperit.

## De ce soluțiile existente nu răspund

| Soluție existentă | De ce nu răspunde | Consecință |
| --- | --- | --- |
| Braț robotic industrial fix | cere reproiectarea liniei și un layout stabil; se amortizează doar la volume mari și repetitivitate perfectă | inaplicabil la serii mici și variabilitate mare |
| Robot mobil autonom (AMR) | transportă, dar nu vede în detaliu și nu manipulează | rezolvă mișcarea, nu verificarea |
| Sisteme fixe de inspecție vizuală | dedicate unui singur post și unui singur tip de piesă | cost pe sarcină prohibitiv; nu se mută |
| Platforme humanoide din afara UE | termene lungi, suport local inexistent, dependență strategică, neadaptate reglementării europene | risc de aprovizionare și de conformitate |
| Angajarea de personal | posturile rămân neocupate luni de zile; fluctuație mare pe sarcini repetitive | problema nu se rezolvă cu bani |

## Golul identificat

Lipsește o platformă robotică utilitară care să se adapteze la mediul existent, nu invers: care să intre într-o hală așa cum este ea, să vadă, să verifice și să manipuleze, fără reproiectarea fluxului — și care să fie fabricată în Uniunea Europeană, cu lanț de aprovizionare și suport controlate. Forma humanoidă nu este o alegere estetică, ci consecința acestei cerințe: mediile de lucru sunt deja proiectate pentru corpul uman — uși, scări, mânere, rafturi, instrumente. Un sistem care păstrează proporțiile și capacitățile umane este singurul care poate opera într-un mediu neadaptat.

# 3. Intenția: ce am decis să construim

Din nevoia de mai sus a rezultat o intenție deliberat îngustă. EVA nu este un robot de demonstrație, nu este o platformă de cercetare și nu concurează cu roboții de divertisment. Este un robot utilitar, definit de patru decizii asumate de la început:

Utilitar, nu spectaculos

fiecare funcție trebuie să înlocuiască o sarcină reală, măsurabilă în ore de muncă. Ce nu trece acest test nu intră în produs.

Empatic, pentru că altfel nu este acceptat

robotul lucrează lângă oameni, nu în locul lor. Interacțiunea naturală nu este o funcție de marketing, ci condiția de acceptare în echipă — un robot pe care personalul îl respinge nu produce valoare, oricât de bun ar fi tehnic.

European prin construcție

fabricat în Uniunea Europeană, cu lanț de aprovizionare controlat și conformitate cu reglementarea europeană proiectată din start, nu adăugată la final.

Cu prag economic clar

țintă de preț ~130.000 €/unitate, care trebuie să dea utilizatorului o amortizare în 2-3 ani. Prețul nu a fost o consecință a costurilor, ci o cerință de proiectare impusă de la TRL 2.

# 4. Metodologia: cum se probează un nivel TRL

Un nivel TRL nu este atins prin declarație, ci prin îndeplinirea unui criteriu de ieșire verificabil, susținut de dovezi materiale. În dosarul de față, fiecare nivel este documentat pe aceeași structură:

- Obiectivul nivelului — ce întrebare trebuia să primească răspuns;

- Ce s-a realizat — activitățile concrete;

- Rezultatul verificabil — ce a rămas la final, măsurabil;

- Dovezile — documentele care probează;

- Criteriul de ieșire — pragul care trebuia atins pentru a trece mai departe;

- Funcțiile implicate — cine a lucrat (pe funcții, nu nominal).

Regula pe care o aplicăm: dacă o dovadă nu există, nivelul se consideră neprobat, chiar dacă lucrarea a fost făcută. Aceasta este și explicația pentru care capitolul 15 marchează onest ce lipsește: un dosar care pretinde dovezi inexistente este mai periculos decât unul care le identifică și le completează.

# 5. Sinteza parcursului TRL 1 → TRL 6

| TRL | Nivel | Ce a fost dovedit | Criteriul de ieșire atins |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Principii de bază observate | sarcinile-țintă sunt fezabile fizic cu tehnologia disponibilă comercial | principii identificate; niciun blocaj fizic fundamental |
| 2 | Concept tehnologic formulat | conceptul EVA: arhitectură, cazuri de utilizare, bugete de masă/energie/cost | nicio cerință fără subsistem alocat |
| 3 | Dovada experimentală a conceptului | fiecare funcție critică demonstrată izolat, cu măsurători | fiecare funcție atinge pragul stabilit la TRL 2 |
| 4 | Tehnologie validată în laborator | secvența percepție → decizie → acțiune, integrată și repetabilă | secvență completă executată repetat în laborator |
| 5 | Tehnologie validată în mediu relevant | subsistemele își păstrează performanța în afara laboratorului | degradarea față de laborator măsurată și acceptabilă |
| 6 | Tehnologie demonstrată în mediu relevant | PROTOTIP INTEGRAT care execută sarcini reprezentative | ≥3 sarcini, sesiuni ≥2 h, rată de succes >70%, operator prezent |

# 6. TRL 1 — Principii de bază observate

Obiectivul nivelului

A stabili dacă sarcinile-țintă pot fi executate fizic de un sistem robotic într-un mediu industrial neamenajat, cu tehnologia disponibilă comercial și sub constrângeri de cost și autonomie.

Ce s-a realizat

- analiza nevoii de piață și cuantificarea sarcinilor-țintă în ore de muncă;

- analiza stadiului tehnicii și a soluțiilor existente, cu identificarea motivelor pentru care nu răspund;

- identificarea principiilor aplicabile: viziune stereoscopică pasivă pentru reconstrucția adâncimii, rețele neuronale pentru identificarea obiectelor, acționare electrică cu reductoare de precizie, procesare locală pentru latență redusă;

- analiza de brevete pentru identificarea zonelor libere.

Rezultatul verificabil

Notă de fundamentare: sarcinile sunt fezabile fizic; blocajele nu sunt de natură fizică, ci de cost, autonomie și robustețe — adică rezolvabile prin inginerie.

Dovezile

- Analiza nevoii de piață și a stadiului tehnicii [DE ATAȘAT]

- Nota de fundamentare a principiilor [DE ATAȘAT]

- Analiza de brevete [DE ATAȘAT, dacă există]

Criteriul de ieșire

Principiile identificate și documentate; niciun blocaj fizic fundamental.

Funcțiile implicate

Coordonator tehnic; inginer percepție și IA; responsabil dezvoltare de afaceri (partea de nevoie).

# 7. TRL 2 — Concept tehnologic formulat

Obiectivul nivelului

A transforma principiile într-un concept de produs, cu cerințe, arhitectură și bugete.

Ce s-a realizat

- definirea cazurilor de utilizare: inspecție vizuală, verificare de stocuri, citire de instrumente, patrulare, manipulare ușoară;

- stabilirea formei: platformă humanoidă cu cap stereoscopic, brațe, bază mobilă și calcul la bord — justificată prin cerința de a opera într-un mediu proiectat pentru om;

- arhitectura conceptuală de sistem și alocarea funcțiilor pe subsisteme;

- bugetul de masă, bugetul de energie și bugetul de cost — cu ținta de preț impusă ca cerință de proiectare, nu ca rezultat.

Rezultatul verificabil

Document de concept, arhitectură de sistem și specificație preliminară, trasabile la nevoia de piață.

Dovezile

- Document de concept [DE ATAȘAT]

- Schema de arhitectură a sistemului [DE ATAȘAT]

- Matricea cerințe → funcții → subsisteme [DE ATAȘAT]

- Bugetul de masă, energie și cost [DE ATAȘAT]

Criteriul de ieșire

Conceptul este complet și trasabil: nicio cerință fără subsistem alocat, niciun subsistem fără cerință care să îl justifice.

Funcțiile implicate

Coordonator tehnic (arhitectura); toate funcțiile tehnice (alocarea); responsabil dezvoltare de afaceri (cazurile de utilizare și ținta de preț).

# 8. TRL 3 — Dovada experimentală a conceptului

Obiectivul nivelului

A demonstra experimental, izolat, fiecare funcție critică — înainte de a investi în integrare.

Ce s-a realizat

- bancul de test pentru percepția stereoscopică: reconstrucția adâncimii în condiții variate de iluminare și fundal;

- colectarea unui set de date propriu, în mediu industrial real, și antrenarea modelelor de identificare pe acesta — nu pe seturi publice, care nu conțin obiectele și condițiile-țintă;

- articulație experimentală: moment, repetabilitate, joc unghiular;

- modul de calcul local: latență și consum energetic în sarcină.

Rezultatul verificabil

Fiecare funcție critică demonstrată separat, cu măsurători, și comparată cu pragul stabilit la TRL 2.

Dovezile

- Rapoarte de încercare pe subansambluri [DE ATAȘAT]

- Setul de date propriu + rezultatele de evaluare a modelelor [DE ATAȘAT]

- Măsurători de latență și consum [DE ATAȘAT]

Criteriul de ieșire

Fiecare funcție critică atinge, izolat, pragul stabilit la TRL 2.

Funcțiile implicate

Inginer percepție și IA; inginer mecanică; inginer electronică și energie; tehnician integrare și testare.

# 9. TRL 4 — Tehnologie validată în laborator

Obiectivul nivelului

A integra subansamblurile și a valida că funcționează împreună, nu doar separat.

Ce s-a realizat

- integrarea cap stereoscopic + calcul local: percepție în buclă închisă;

- integrarea braț + control: manipularea obiectelor cunoscute;

- integrarea bază mobilă + navigare;

- integrarea alimentării și managementul energiei;

- măsurarea timpului de ciclu și a acurateței pe secvențe complete.

Rezultatul verificabil

Sistem parțial integrat care execută secvențe complete percepție → decizie → acțiune, repetat, în condiții de laborator.

Dovezile

- Raport de validare în laborator [DE ATAȘAT]

- Măsurători de timp de ciclu și acuratețe [DE ATAȘAT]

- Jurnalul de versiuni hardware și software [DE ATAȘAT]

Criteriul de ieșire

Secvența completă percepție → decizie → acțiune este executată repetat, în laborator, cu rezultat previzibil.

Funcțiile implicate

Toate funcțiile tehnice; coordonare de sistem asigurată de coordonatorul tehnic.

# 10. TRL 5 — Tehnologie validată în mediu relevant

Obiectivul nivelului

A scoate subsistemele din condițiile controlate ale laboratorului și a măsura cât pierd.

Ce s-a realizat

- mutarea testelor în hala proprie: iluminare variabilă pe parcursul zilei, fundal real, obstacole, zgomot electromagnetic de la echipamente;

- validarea autonomiei energetice pe durata unei sesiuni de lucru;

- testarea robusteței percepției pe obiecte care nu se află în setul de antrenament;

- măsurarea sistematică a degradării față de rezultatele din laborator.

Rezultatul verificabil

Subsistemele își păstrează performanța în mediu relevant, cu o degradare cunoscută, măsurată și explicată — nu presupusă.

Dovezile

- Raport de validare în mediu relevant [DE ATAȘAT]

- Condițiile de mediu înregistrate (iluminare, temperatură, zgomot) [DE ATAȘAT]

- Comparația laborator vs. mediu relevant [DE ATAȘAT]

Criteriul de ieșire

Degradarea performanței față de laborator este măsurată și acceptabilă față de pragurile de la TRL 2.

Funcțiile implicate

Toate funcțiile tehnice; responsabil dezvoltare de afaceri (confruntarea cu cerințele reale ale utilizatorilor).

# 11. TRL 6 — Tehnologie demonstrată în mediu relevant — STAREA ACTUALĂ

Obiectivul nivelului

A demonstra un prototip integrat complet, care execută sarcini reprezentative — nu funcții izolate.

Ce s-a realizat

- asamblarea prototipului integrat: structură, acționare, percepție stereoscopică, calcul local, alimentare autonomă;

- integrarea software completă: percepție, navigare, planificarea sarcinii, manipulare, interfață de interacțiune;

- execuția de sarcini reprezentative în hala proprie;

- identificarea limitărilor care fac obiectul proiectului: robustețe la variații extreme, autonomie pe schimb complet, siguranță funcțională, recuperare din erori.

Rezultatul verificabil

Prototipul funcțional existent — robotul humanoid EVA în configurație integrată, care execută sarcini reprezentative în mediu relevant, cu operator prezent.

Dovezile

- RAPORT DE DEMONSTRAȚIE TRL 6 [DE ÎNTOCMIT — vezi capitolul 13]

- Înregistrări video datate ale execuției sarcinilor [DE REALIZAT]

- Măsurători: rată de succes, timp de ciclu, autonomie, număr de intervenții [DE ÎNTOCMIT]

- Arhitectura tehnică versionată și lista de subansambluri [DE ATAȘAT]

- Fotografii datate ale prototipului [DE REALIZAT]

Criteriul de ieșire

Minimum 3 sarcini reprezentative, în sesiuni de minimum 2 ore, cu rată de succes peste 70%, cu operator prezent pentru supraveghere. NU se cere fiabilitate, NU se cere conformitate legală, NU se cere preț — acestea sunt obiectul proiectului (TRL 8 și TRL 9).

Funcțiile implicate

Toate funcțiile; integrarea și demonstrația coordonate de coordonatorul tehnic, execuția testelor de tehnicianul de integrare și testare.

# 12. Configurația actuală a prototipului

Descrierea de mai jos este structura pe care se completează datele reale ale prototipului existent. Ea trebuie să corespundă exact cu ce se vede în înregistrările video și în raportul de demonstrație — orice diferență între documentație și prototip anulează valoarea probatorie a dosarului.

| Subsistem | Conținut | Date de completat |
| --- | --- | --- |
| Structură mecanică | schelet, articulații, brațe, bază mobilă | masă totală, grade de libertate, sarcină utilă [DE COMPLETAT] |
| Acționare | motoare, reductoare, drivere | tip, moment per articulație, repetabilitate [DE COMPLETAT] |
| Percepție | cap stereoscopic, senzori auxiliari | rezoluție, câmp vizual, distanță de lucru, acuratețe [DE COMPLETAT] |
| Calcul la bord | unitate de calcul, accelerare IA | model, putere de calcul, latență de inferență [DE COMPLETAT] |
| Energie | baterie, management, autonomie | capacitate, autonomie măsurată, timp de încărcare [DE COMPLETAT] |
| Software | percepție, navigare, planificare, interacțiune | versiuni înghețate pentru demonstrație [DE COMPLETAT] |
| Interacțiune om-robot | interfață vizuală/vocală | modalități, limbi suportate [DE COMPLETAT] |

# 13. Protocolul de demonstrație TRL 6

Aceasta este dovada centrală a dosarului și singura care lipsește obligatoriu. Protocolul de mai jos produce un raport pe care un evaluator îl poate verifica. Efortul este de câteva zile și nu presupune dezvoltare — doar execuție disciplinată și înregistrare.

| Pas | Element | Conținut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scop și configurație | identificarea prototipului; versiunile hardware și software ÎNGHEȚATE pe durata demonstrației și consemnate explicit |
| 2 | Mediul de demonstrație | hala proprie; condiții MĂSURATE și consemnate: iluminare (lux), temperatură, nivel de zgomot, prezența altor activități |
| 3 | Sarcinile | minimum 3, definite în avans: (a) inspecție vizuală a unui set de obiecte cu defecte cunoscute; (b) deplasare autonomă pe traseu cu obstacole neanunțate; (c) manipularea unui obiect cunoscut dintr-o poziție variabilă |
| 4 | Metoda | minimum 20 de repetări per sarcină; sesiuni de minimum 2 ore; înregistrare video continuă cu marcaj temporal; jurnal de evenimente completat în timp real |
| 5 | Măsurători | rată de succes per sarcină; timp de ciclu (medie și dispersie); numărul și tipul intervențiilor umane; autonomia energetică consumată |
| 6 | Rezultate și abateri | tabelul rezultatelor; TOATE eșecurile consemnate, cu cauza probabilă — un raport fără eșecuri nu este credibil la TRL 6 și ridică suspiciuni |
| 7 | Concluzia | confruntarea cu criteriul de ieșire; declarația explicită a nivelului TRL 6 atins |
| 8 | Semnături | coordonatorul tehnic + un martor; data; anexe: video, fotografii, jurnal |

Sfat de fond: consemnați eșecurile. Un raport de demonstrație TRL 6 cu 100% rată de succes nu descrie un prototip, ci o reclamă — iar un evaluator experimentat citește asta imediat. Pragul este 70% tocmai pentru că la TRL 6 se așteaptă eșecuri. Ele sunt, de altfel, justificarea proiectului: limitările consemnate acum devin obiectivele pachetului de lucru WP3 și motivul pentru care există cei 744.000 € de personal tehnic.

# 14. Echipa care a adus proiectul la TRL 6

Echipa este descrisă pe funcții, nu nominal. Structura de mai jos este minimă prin construcție: fiecare funcție acoperă o verigă fără de care lanțul se rupe, iar eliminarea oricăreia ar fi făcut TRL 6 imposibil de atins. Nu există funcții de rezervă și nici straturi de conducere intermediare — la această dimensiune, ele ar fi consumat resurse fără să adauge capacitate.

## Organigrama

| COORDONATOR TEHNIC / ARHITECT DE SISTEM (1 normă) — decide arhitectura, arbitrează compromisurile între subsisteme, răspunde de integrare și de atingerea nivelului TRL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inginer percepție și inteligență artificială (1 normă) viziune stereoscopică, seturi de date, antrenarea și evaluarea modelelor | Inginer software și control (1 normă) arhitectura software, controlul mișcării, planificarea sarcinii, integrarea subsistemelor | Inginer mecanică și proiectare structurală (1 normă) schelet, articulații, transmisii, bugetul de masă |
| Inginer electronică și energie (0,5 norme) alimentare, management energetic, cablaj, integrare electronică | Tehnician integrare și testare (1 normă) asamblare, bancuri de test, execuția încercărilor, jurnalul de dovezi | Responsabil dezvoltare de afaceri și validare cu utilizatorii (0,5 norme) nevoia de piață, cazurile de utilizare, ținta de preț, confruntarea cu utilizatorii reali |

Total: aproximativ 6 norme întregi. Funcțiile tehnice raportează direct coordonatorului tehnic; funcția de dezvoltare de afaceri este transversală — alimentează cerințele la TRL 1-2 și le verifică la TRL 5-6.

## De ce această structură este minimă, dar suficientă

- Fără percepție și IA nu există funcția centrală a produsului — un robot care nu vede nu verifică nimic.

- Fără software și control, subsistemele rămân piese care nu comunică între ele.

- Fără mecanică și structură nu există corpul care poartă totul, în bugetul de masă impus.

- Fără electronică și energie nu există autonomie — iar un robot cu cablu nu rezolvă nicio sarcină reală.

- Fără integrare și testare nu există dovadă — și, prin urmare, nici nivel TRL, oricât de bună ar fi lucrarea.

- Fără dezvoltare de afaceri nu există nevoie validată — iar un TRL măsurat împotriva unei nevoi inventate nu valorează nimic.

## Contribuția funcțiilor pe niveluri

| Funcție | TRL 1 | TRL 2 | TRL 3 | TRL 4 | TRL 5 | TRL 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonator tehnic / arhitect de sistem | ▓ | ▓▓ | ▓ | ▓▓ | ▓ | ▓▓ |
| Inginer percepție și IA | ▓ | ▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓ |
| Inginer software și control |  | ▓ | ▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| Inginer mecanică și structură |  | ▓ | ▓▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| Inginer electronică și energie |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓▓ | ▓ |
| Tehnician integrare și testare |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| Responsabil dezvoltare de afaceri | ▓▓ | ▓▓ |  |  | ▓ | ▓ |

Legendă: ▓ = contribuție, ▓▓ = rol principal la nivelul respectiv.

Legătura cu echipa de proiect: structura de mai sus este echipa care a adus produsul la TRL 6. Echipa propusă pentru implementare (coordonator tehnic + 3 experți nominalizați + inginer QA/securitate) este construcția care duce produsul de la TRL 6 la TRL 9 și include funcții noi, inexistente în faza anterioară — în special cea de calificare și conformitate, care nu avea obiect înainte de a exista un produs de certificat.

# 15. Registrul de dovezi

Lista completă a documentelor care compun dosarul. Coloana de status trebuie adusă integral la „există” înainte de depunere.

| Nr | Document | TRL | Conținut minim | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza nevoii de piață și a stadiului tehnicii | 1 | cuantificarea sarcinilor, soluții existente, motivele insuficienței | [DE ATAȘAT] |
| 2 | Nota de fundamentare a principiilor | 1 | principii fizice și algoritmice, bibliografie | [DE ATAȘAT] |
| 3 | Analiza de brevete | 1 | zone libere identificate | [DE ATAȘAT, dacă există] |
| 4 | Document de concept EVA | 2 | cazuri de utilizare, forma, justificarea humanoidului | [DE ATAȘAT] |
| 5 | Schema de arhitectură a sistemului | 2 | subsisteme și interfețe | [DE ATAȘAT] |
| 6 | Matricea cerințe → funcții → subsisteme | 2 | trasabilitate completă | [DE ATAȘAT] |
| 7 | Bugetul de masă, energie și cost | 2 | ținta de preț ca cerință de proiectare | [DE ATAȘAT] |
| 8 | Rapoarte de încercare pe subansambluri | 3 | percepție, articulație, calcul — izolat | [DE ATAȘAT] |
| 9 | Setul de date propriu + evaluarea modelelor | 3 | colectat în mediu industrial real | [DE ATAȘAT] |
| 10 | Raport de validare în laborator | 4 | secvențe integrate, măsurători | [DE ATAȘAT] |
| 11 | Jurnalul de versiuni hardware/software | 4-6 | trasabilitatea configurațiilor | [DE ATAȘAT] |
| 12 | Raport de validare în mediu relevant | 5 | degradarea măsurată față de laborator | [DE ATAȘAT] |
| 13 | RAPORT DE DEMONSTRAȚIE TRL 6 | 6 | conform protocolului din capitolul 13 | [DE ÎNTOCMIT — CRITIC] |
| 14 | Înregistrări video datate | 6 | execuția sarcinilor, marcaj temporal | [DE REALIZAT — CRITIC] |
| 15 | Fotografii datate ale prototipului | 6 | prototipul integrat, din mai multe unghiuri | [DE REALIZAT] |
| 16 | Lista de subansambluri și furnizori | 6 | ce este cumpărat și ce este propriu | [DE ATAȘAT] |
| 17 | CV-urile echipei | 1-6 | corespondența cu funcțiile din capitolul 14 | există |
| 18 | Dovada cheltuielilor anterioare de dezvoltare | 1-6 | evidența investiției proprii de până acum | [DE ATAȘAT] |

# 16. Trasabilitatea: de la nevoie la TRL 9

Dosarul TRL nu este un exercițiu retrospectiv. El există pentru că explică de ce proiectul cere exact ce cere. Lanțul complet:

| Etapă | Ce a stabilit | Ce declanșează în proiect |
| --- | --- | --- |
| Nevoia de piață | sarcini reale neacoperite; soluțiile existente nu răspund | justifică existența produsului și indicatorii de piață |
| Intenția | utilitar, empatic, european, ~130.000 € | ținta de preț → capacitatea liniei → proiecțiile financiare |
| TRL 1-3 | fezabilitate și funcții critice dovedite izolat | elimină riscul tehnologic fundamental |
| TRL 4-5 | integrare și comportament în mediu relevant | identifică limitările reale |
| TRL 6 (acum) | prototip integrat demonstrat; limitări consemnate | limitările devin obiectivele WP3 — cei 744.000 € de personal |
| TRL 7 (L20) | robotul funcționează la client, în 3 sectoare | piloții IPEC / INFOGRUP / INDUNOVA; criteriul 1.2 multi-sector |
| TRL 8 (L22) | produs conform, cu marcaj CE | testele de laborator acreditat (70.000 €) și dosarul tehnic |
| TRL 9 (L24) | fabricat pe linie proprie și vândut | cei 2.946.857 € de echipamente și indicatorul de introducere în piață |

# 17. Ce trebuie completat acum

Dosarul are un narativ complet și o structură completă. Îi lipsesc dovezile materiale, care există parțial și trebuie colectate. În ordinea urgenței:

1. Raportul de demonstrație TRL 6 + înregistrările video

Singura dovadă obligatorie care lipsește integral. Se produce conform protocolului din capitolul 13, în câteva zile de execuție disciplinată. Fără ea, punctul de plecare al proiectului este o afirmație, iar criteriul 2.1 devine atacabil. Aceasta este acțiunea cu cel mai mare raport valoare/efort din tot dosarul.

2. Colectarea dovezilor TRL 1-5 existente

Rapoartele, măsurătorile, seturile de date și schemele produse de-a lungul dezvoltării există, dar sunt probabil răspândite. Trebuie adunate, datate și indexate conform registrului din capitolul 15. Dacă un document nu a fost întocmit formal la vremea lui, se reconstituie onest, cu data reală a lucrării și mențiunea că a fost redactat ulterior — niciodată antedatat.

3. Documentarea configurației actuale

Capitolul 12 trebuie completat cu datele reale ale prototipului, iar acestea trebuie să corespundă exact cu ce se vede în video.

4. Evidența investiției proprii anterioare

Cheltuielile de dezvoltare de până acum demonstrează angajamentul real al societății și susțin credibilitatea nivelului TRL 6.

Un ultim avertisment de fond: nu completați acest dosar cu documente care nu reflectă lucrări reale. Un dosar TRL este verificabil — prototipul poate fi văzut, iar coerența dintre documente, video și robotul fizic este exact ce verifică un evaluator tehnic. Un dosar onest, cu eșecuri consemnate și cu un TRL 6 bine probat, valorează mult mai mult decât unul perfect pe hârtie și contrazis de prima întrebare tehnică.